**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**Общественного совета Атбасарского района**

 27.11.2023г. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки ознакомился с объектами социальной сферы и провел встречу с населением в Атбасарском районе.

На строительной площадке двух 100-квартирных жилых домов в мкр. №1 построенных для пострадавших от паводка атбасарцев, аким Атбасарского района Аманбек Калжанов доложил о ходе работ, принятых мерах и причинах отставания от сроков строительства.  Средства на их возведение были выделены из резерва Правительства Республики Казахстан.

По словам директора подрядной организации Руслана Орлова ТОО «Престиж Строй 7», один дом планируют сдать в эксплуатацию в конце января 2024 года, а второй - в мае 2024 года. Сейчас завершают фасадные и внутренние отделочные работы.

Руководитель региона поручил выявить все субъективные и объективные причины затянувшегося строительства, подчеркнув, что подрядные организации и заказчики несут юридическую ответственность.

Поездка продолжилась посещением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы. Здесь проведён капитальный ремонт кровли детского отделения и завершается отделка фасада. Сейчас проводится ремонт реабилитационного отделения. Работы планируют закончить в декабре.

По словам главного врача Серика Аманова, в случае необходимости жители соседних районов могут пройти необходимую диагностику и получить качественное медицинское обслуживание. В больнице имеется кабинет МРТ.

Как отметила и.о. руководителя управления здравоохранения Елена Иванова, в скором времени будет приобретён новый ангиограф.

«Необходимо решать вопросы с дефицитом медицинских кадров. Рассмотрим вопрос проведения капитального ремонта больницы, необходимо подготовить проектно-сметную документацию», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Глава региона ознакомился с прохождением отопительного сезона и дальнейших планах по улучшению инфраструктуры.

В этом году в центральной котельной был произведён капитальный ремонт двух котлов. Кроме того, в этом году отремонтированы 3,4 км тепловых сетей, по районному центру приобретены и установлены 27 котлов. На эти цели из областного бюджета выделено более 1 млрд. тенге.

Сегодня в городе функционируют еще 15 котельных. В ближайшей перспективе - реконструкция центральной котельной в одну большую котельную и строительство тепловых сетей. Это также позволит снизить тарифы за тепловую энергию. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация.

Поездка завершилась встречей с населением. Аким района рассказал о социально- экономическом развитии региона.

Аким области обозначил перед руководством района ряд задач, в том числе активизацию работы по реализации инвестиционных проектов и создании благоприятных условий для жизни населения.

 «Каждый указанный конкретный результат должен отражать реальную ситуацию и показывать, как он улучшает жизнь граждан. Мы должны стремиться к хорошему уровню образования и здравоохранения, обеспечив качество и сроки реализации проектов»,- резюмировал М. Ахметжанов.

Все вопросы были рассмотрены и внесены на рассмотрение сессии.

2023 жылдың 13 қарашасында Атбасар аудандық мәслихатының төрағасы Н.Б.Рахимов Атбасар ауданының әкімі А.Ә. Қалжановтың және қоғамдық кеңестің төрағасы Ж.Ғ.Қаженовтың қатысуымен аудандық мәслихаттың тұрақты комиссияларының «Депутаттық сағат» және қоғамдық кеңес отырысын өткізді.

Отырыста қалалық бағыттағы автобустардың қозғалысы, «Атбасар аудандық мәслихатының «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы», «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы», «Атбасар қаласының, ауыл және ауылдық округтердің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы», «Атбасар ауданы әкімдігі жанындағы тұрғын үй комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы» және т. б. сұрақтар талқыланды.