Утверждено
решением заседания Президиума 
Общественного совета города Семей
от «» ноября 2025 г.

ПОРЯДОК

проведения общественного мониторинга Общественного совета города Семей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, организацию и механизм проведения общественного мониторинга объектов, по которым строительство или ремонт не завершены в установленные сроки.

1.2. Общественный мониторинг проводится Общественным советом города Семей в целях обеспечения прозрачности, гласности и общественного контроля за реализацией государственных программ и проектов.

1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» и иными нормативными правовыми актами.

2. Цели и задачи мониторинга

2.1. Цель мониторинга — получение объективной информации о состоянии строительных и ремонтных работ на объектах, финансируемых из бюджета.

2.2. Задачи мониторинга:

- выявление причин несоблюдения сроков строительства и ремонта;

- оценка эффективности использования бюджетных средств;

- формирование предложений по устранению нарушений;

- повышение общественной ответственности заказчиков и подрядчиков.

3. Организация проведения мониторинга

3.1. Решение о проведении мониторинга принимается на заседании Общественного совета.

3.2. Для проведения мониторинга создается рабочая группа из членов Общественного совета, представителей средств массовой информации, общественных объединений и независимых экспертов.

3.3. Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Семей предоставляет список объектов, по которым имеются нарушения сроков или низкий уровень готовности.

3.4. Рабочая группа утверждает график выездов и перечень проверяемых объектов.

4. Проведение мониторинга

4.1. Рабочая группа осуществляет выезды на объекты, встречается с представителями заказчика, подрядной организации и технического надзора.

4.2. В ходе мониторинга проводится фото- и видеофиксация состояния объектов, уточняются фактические объемы и сроки выполнения работ.

4.3. Все выявленные факты и замечания отражаются в акте общественного мониторинга, который подписывается членами рабочей группы.

5. Итоги и отчётность

5.1. По результатам мониторинга рабочая группа готовит сводный отчёт, включающий:

- перечень обследованных объектов;

- выявленные нарушения и причины отставания;

- предложения по их устранению.

5.2. Отчет представляется на заседание Общественного совета города Семей.

5.3. Решения и рекомендации Общественного совета направляются в акимат, соответствующие государственные органы и размещаются в средствах массовой информации.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка возлагается на председателя Общественного совета города Семей.

6.2. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения на заседании Президиума Общественного совета города Семей.

Председатель

Общественного совета города Семей                     Г.Алтынбекова

Секретарь

Общественного совета города Семе                       К.Сейлханов