**ПРОТОКОЛ № 10**

**заседания Общественного совета**

Место проведения: г. Есиль ул. Конаева, 6, Есильский районный маслихат

Дата и время проведения: 15 августа 2023г. 10:30 ч.

**Присутствуют:**

Хромец А.С. - секретарь Общественного совета

Члены Общественного совета: 7 человек

**Приглашены:**

Рахметов Радим Кадемович – заместитель акима Есильского района

Айтмухамбетов Газиз Мухитович - аким города Есиль

Полюх Никита Ростиславович – руководитель Отдела образования Есильского района

Зейнуллин Дамир Маратович - начальник МПС

Вашурко Снежана Николаевна – директор школы им.С.Серикова

Байғалым А. – аким Жаныспайского сельского округа

Искаков А.К. – аким Бузулукского сельского округа

Колос В.И. – аким Юбилейного сельского округа

Мусин К.С. – аким Двуреченского сельского округа

Петричко Е.В. – аким села Московское

Тулебаев Р.Б. – аким села Знаменка

Жунусов Асылхан Темиртасович – руководитель отдела земельных отношений Есильского района

Дуйкенова Айжан Рахимбековна – ведущий специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства

**Уважаемые участники заседания!**

Сегодня на заседании Общественного совета рассматриваем следующие вопросы:

1. Отчет руководителя отдела образования и директора школы С.Серикова о проведении ремонта.
2. О ходе проведения работ по благоустройству г.Есиль , сельских населенных пунктов.
3. Проект совместного постановления акимата Есильского района и решения Есильского районного маслихата «Об установлении границ населенных пунктов Есильского района».
4. Проект решения Есильского районного маслихата «О признании утратившим силу решения Есильского районного маслихата от 14 апреля 2023 года №8 С -2/4 «Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 год в Есильском районе».
5. Обращения граждан Есильского района,жалобы.

**Абдуахитова К.Т**: По первому вопросу повестки заседания слово предоставляется Вашурко Снежане Николаевне.

**Вашурко С.Н**.: На сегодняшний день выполнены работы на сумму 103 млн.747 тыс . 130 тенге. Мы с руководителем отдела образования неоднократно требовали принять незамедлительные меры по активизации и ускорению работ, а также личного участия генерального директор школы в корректировке и организации хода капитального ремонта согласно производственного графика. На данный момент генподрядчик Касымов находится в больнице. К 30 августа требуем от заказчика ТОО «Град СТройСервис» полной завозки строительного материала и работы профильных бригад по установке кровли на школе.

(*Доклад прилагается)*

*Вопросы : как будут учиться дети с 1 сентября ?*

*Как будет осуществляться подвоз детей в школу?*

**Полюх Никита Ростиславович** – руководитель отдела образования Есильского района прокомментировал сложившуюся обстановку по ремонту школы имени Сайлау Серикова,оставили его без поддержки общественности,хотя в начале ремонта совет взялся контролировать объект .

**Абдуахитова К.Т**: По итогам рассмотрения принять информацию и рекомендации.

Рекомендовать :

1. Провести работу среди родителей ,объяснить сложившуюся ситуацию
2. Составить объявление для публикации для родителей и учащихся ,какие классы будут учиться в какой школе
3. Строгий контроль проведения работ по ремонту школы
4. Решить вопрос подвоза детей

Абдуахитова К.Т: По второму вопросу слово предоставляется Зейнуллину Дамиру Маратовичу

**Выступление Зейнуллина Д.М.:** Участковыми инспекторами полиции ОМПС ОП на постоянной основе проводится работа по выявлению нарушений правил благоустройства на территории района. С этой целью участковые инспекторы полиции проводят обходы административных участков, в ходе которых разъясняют гражданам о соблюдении правил благоустройства и предусмотренной административной ответственности по ст. 505 КРКоАП *(Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых города и населенных пунктов).* Встречаемся с населением, предупреждаем, уведомления раздаем. Граждане жалуются что не вовремя убирают мусорные контейнера, говорят ,что заполняются за 2-3 дня. Мы со своей стороны отправляли представление на ТОО «Аксу», замечания должны были устранить в течении 30 суток.

*(доклад прилагается).*

**Абдуахитова К.Т**: Переходим к следующему докладчику. Слово предоставляется **Айтмухамбетову Газизу Мухитовичу**

**Айтмухамбетов Г.М. . аким города Есиль** *(доклад прилагается).*

**Байғалым А. – аким Жаныспайского сельского округа** (доклад прилагается)

**Искаков А.К. – аким Бузулукского сельского округа** (доклад прилагается)

**Колос В.И. – аким Юбилейного сельского округа** (доклад прилагается)

**Мусин К.С. – аким Двуреченского сельского округа** (доклад прилагается)

**Петричко Е.В. – аким села Московское** (доклад прилагается)

**Тулебаев Р.Б. – аким села Знаменка** (доклад прилагается)

**Абдуахитова К.Т:** По итогам рассмотрения, Общественным советом приняты отчеты акимов и местной полицейской службы по благоустройству город Есиль и сел района.

**Абдуахитова К.Т**: По третьему вопросу слово предоставляется **Жунусову Асылхану Темиртасовичу –** руководитель отдела земельных отношений Есильского района

Проект совместного постановления акимата Есильского района и решения Есильского районного маслихата «Об установлении границ населенных пунктов Есильского района

**Абдуахитова К.Т:** По итогам рассмотрения принять информацию к сведению без рекомендаций

**Абдуахитова К.Т**: По четвертому вопросу слово предоставляется **Дуйкеновой Айжан Рахимбековне** – ведущий специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства

Проект решения Есильского районного маслихата «О признании утратившим силу решения Есильского районного маслихата от 14 апреля 2023 года №8 С -2/4 «Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 год в Есильском районе»

**Абдуахитова К.Т:** По итогам рассмотрения принять информацию к сведению без рекомендаций

**Абдуахитова К.Т**: По пятому вопросу слово предоставляется Гулден Асанкызы

**На вопросы отвечал аким города Айтмухамбетов Г**.М., начальник МПС .

Обращения граждан Есильского района,жалобы.

**Абдуахитова К.Т:**Будут еще вопросы или предложения?

Заседание Общественного совета завершено.

Спасибо за участие.

**Председатель**

**Общественного совета**

**Есильского района К.Абдуахитова**