Ағымдағы жылдың 24 сәуірінде Екібастұз қалалық мәслихатының төрағасы Нияз Макраев қаланың Қоғамдық кеңесінің төрағасы Жасұлан Сәдуақасовпен бірлесіп ТМ-II, ТМ-VII жылу магистральдарын реконструкциялаумен танысу мақсатында жүмыс сапарында болды.

Сапарлың мақсаты жылу магистральдарын реконструкциялау жөніндегі жұмыстардың барысын бақылау және танысу болып табылады.

Қазіргі уақытта мердігерлік ұйымдар жылу трассаларының учаскелерін ашуға және құбырларды бөлшектеуге кірісті.

Жылу магистральдарын реконструкциялау бойынша жұмыстарды орындау мерзімі 7 айды құрайды, аяқталуы ағымдағы жылдың шілде айына жоспарланып отыр.

Сапар инфрақұрылымдық жобаларды қоғамдық бақылаудың маңыздылығын көрсетеді және инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі жобаларды іске асырудың тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

Жылу магистральдарын қайта жаңарту жұмыстар аяқталғанға дейін мәслихат пен қала жұртшылығының тұрақты бақылауында болады.

24 апреля т.г. председатель Экибастузского городского маслихата                 Нияз Макраев совместно с председателем Общественного совета города Жасуланом Садвакасовым провели ознакомительный рабочий объезд по реконструкции тепловых магистралей ТМ-II и ТМ-VІI.

Целью рабочего объезда является контроль и ознакомление с ходом работ по реконструкции тепловых магистралей.

В настоящее время подрядные организации приступили к вскрытию участков теплотрасс и демонтажу трубопроводов.

Срок выполнения работ по реконструкции тепловых магистралей составляет 7 месяцев, завершение планируется в июле текущего года.

Визит подчёркивает важность общественного контроля за инфраструктурными проектами и способствует повышению эффективности реализации проектов по модернизации инфраструктуры.

Реконструкция тепловых магистралей будет находиться под постоянным контролем маслихата и общественности города до завершения работ.